附件2：

**泸溪县公立医院项目建设到2024年规划一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设起止年限 | 建设规模 | 投资来源 | 总投资  （单位：亿元） | 责任单位 |
|
| 1 | 泸溪卫健系统医疗设备采购 | 泸溪 | 2024-2035 | 为11家中心卫生院、3家县级医院医疗采购：CT机14台，共价1.12亿，迈瑞BS-600全自动生化分析仪2台，共价87万元LOGIQC9premium彩色多普勒诊断仪11套，1303.5万元数字式医用x射线摄影系统10套，共价568.6万元，医疗急救车10台，共价200万元 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 13359.1 | 泸溪县卫生健康局 |
| 2 | 泸溪县康养小镇 | 泸溪 | 2024-2035 | 集中式养老中心1个，总建筑面积7200平方米；老年娱乐活动中心1个，总建筑面积9000平方米；医养中心1个、总建筑面积12000平方米；居家式养老公寓50栋、总建筑面积30000平方米；商业和配套用房1栋，总建筑面积3000平方米；环境绿化20000平方米等 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 8 | 泸溪县卫生健康局 |
| 3 | 泸溪县人民医院肿瘤防治健康中心建设项目 | 泸溪 | 2021-2023 | 新建一栋肿瘤防治健康中心业务楼,共4层，建筑面积6000平方米，设备采购及配套设施 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.625 | 泸溪县卫生健康局 |
| 4 | 泸溪县人民医院武溪分院（应急医院） | 泸溪 武溪 | 2020-2023 | 门诊楼4层，总建筑面积6627㎡;住院楼15层， 总建筑面积17680㎡；医技办公5层，总建筑面积5050㎡；食堂配套5层，总建筑面积3000㎡ | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 2.3058 | 泸溪县卫生健康局 |
| 5 | 泸溪县浦市镇中心卫生院整体搬迁暨防疫体系建设 | 泸溪 浦市 | 2021-2023 | 新建门诊楼、住院楼、医技办公、公卫楼、食堂配套等总占地面积22000平方米及设备采购。 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 1.82 | 泸溪县卫生健康局 |
| 6 | 泸溪县疾病预防控制中心综合楼项目 | 泸溪武溪 | 2022-2023 | 综合楼建筑面积8000㎡、设备采购 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.50 | 泸溪县卫生健康局 |
| 7 | 泸溪县兴隆场镇中心卫生院整体搬迁暨防疫体系建设 | 泸溪 兴隆场 | 2021-2023 | 新建门诊楼、住院楼、医技办公、公卫楼、食堂配套等总占地面积16500平方米及设备采购。 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 1.49 | 泸溪县卫生健康局 |
| 8 | 泸溪县合水镇公卫楼建设项目 | 泸溪合水镇 | 2021-2022 | 新建公卫楼1栋，共4层，总建筑面积800平方米及配套设施、环境美化 | 中央投资 | 0.1 | 泸溪县卫生健康局 |
| 9 | 县人民医院综合楼二期工程项目 | 泸溪 白沙 | 2022-2024 | 1、二期综合楼建筑面积：285000平方米，预计投资20000万元；  2、地下停车场：15000㎡（地面绿化、道路、大门）预计投资7500万元； | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 3 | 泸溪县卫生健康局 |
| 10 | 县中医院 扩展工程 | 泸溪 白沙 | 2022-2024 | 建筑面积为12000平方米，其中住院部7000平方米，诊疗、康复中心综合用房2000平方米，地下车库2000平方米，配电、垃圾处理等保障用房1000平方米。 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.8 | 泸溪县卫生健康局 |
| 11 | 基层公共卫生防控救治能力建设项目 | 泸溪 | 2022-2024 | 1、力争中央预算内投资2000万进行泸溪县卫生院污水处理系统建设。2、力争中央预算内投资2000万进行公卫防御体系建设。 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.40 | 泸溪县卫生健康局 |
| 12 | 小章卫生院 整体搬迁 | 泸溪  小章 | 2024-2035 | 新建 4000㎡住院楼1栋，1000平方米门诊楼1栋，1000㎡公卫楼1栋，1000平方米医技楼1栋，1000㎡办公、生活用房及其他 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.5 | 泸溪县卫生健康局 |
| 13 | 解放岩卫生院 整体搬迁 | 泸溪解放岩 | 2024-2035 | 新建 4000㎡住院楼1栋，1000平方米门诊楼1栋，1000㎡公卫楼1栋，1000平方米医技楼1栋，1000㎡办公、生活用房及其他 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.5 | 泸溪县卫生健康局 |
| 14 | 达岚卫生院 整体搬迁 | 泸溪达岚 | 2024-2035 | 新建 4000㎡住院楼1栋，1000平方米门诊楼1栋，1000㎡公卫楼1栋，1000平方米医技楼1栋，1000㎡办公、生活用房及其他 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.5 | 泸溪县卫生健康局 |
| 15 | 卫生人才培养、宣传 | 泸溪卫健 | 2021-2025 | 总投资500万元培养：全科医生培养54名，本土化专业人才30名 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.05 | 泸溪县卫生健康局 |
| 16 | 基层医院能力提升 | 泸溪卫健 | 2021-2025 | 完成11个乡镇卫生院专科病建设，完成4各乡镇卫生院标准化建设 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 2.50 | 各乡镇区卫生院 |
| 17 | 远程医疗系统建设 | 泸溪卫健 | 2021-2025 | 推进县域内23家医疗机构健康平台数据整合运用，推动电子健康卡建档率达到98%以上 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.03 | 各乡镇区卫生院 |
| 18 | 医疗废弃物处置系统建设 | 泸溪卫健 | 2021-2025 | 建立涵盖全县医疗机构的独立式或与其他县市联合营运的医疗垃圾废物处理设施1个，以及仪器配套设施 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 1.50 | 各乡镇区卫生院 |
| 19 | 妇幼保健专项 | 泸溪妇幼 | 2021-2025 | 产科改扩建，购买四维彩超一台、CT一台、DR一台、手术设备一套等设施设备 | 中央投资 专项债券 银行贷款 | 0.15 | 泸溪县妇幼保健院 |