附件

泸溪县人民政府2024年度重大行政决策事项目录

| - 序号 |  | - 建议项目名称 |  | - 内容说明 |  | - 完成时间 |  | - 负责人 |  | - 联络员 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 出台泸溪县城乡居民基本养老保险实施细则 |  | 完善城乡居民基本养老保险制度：缴费档次提标及建立丧葬补助金制度，做好城乡居民基本养老保险管理。 |  | 2024 年5月20日 |  | 姓名：向义庭 职务：泸溪县人力资源和社会保障局局长 联系电话：13517435552 |  | 姓名：谭善平 职务：县城乡居保局局长 联系电话：15874365168 |  |  |
| 2 | 泸溪县政府投资项目管理办法（2024年修订） |  | 为规范政府性投资项目管理，严防政府债务，提高政府性投资效益，建立决策科学、投向合理、动作规范、监管严格的政府性投资管理体制，依据国家、省新的相关政策，拟对我县原政府投资项目管理办法进行修订。 |  | 2024年5月30日 |  | 姓名：李勇 职务：发改局党组书记、局长 联系电话：13707435696 |  | 姓名：张梅桂 职务：县重点办主任 联系电话：17342613267 |  | - 该事项属省委巡视交办需整改问题。 |  |
| 3 | 泸溪县白沙希望幼儿园建设项目 |  | 新建教学楼一栋建筑面积5516.84平方米，及配套设施设备。项目概算总投资2501.73万元。 |  | 2024年12月30日 |  | 姓名：左华 职务：县教体局副局长 联系电话：13707435989 |  | 姓名：陈仕国 职务：县教体局财建股股长 联系电话：13907435387 |  |  |  |
| 4 | 农行老旧小区改造项目 |  | 该项目计划投资470万元，完成农业银行小区内外道路、排水、供水、供气、绿化、照明、停车位、环卫设施、消防设施等基础设施的更新改造。项目实施主体为县住建局。 |  | 2025年6月底 |  | 姓名：尹德富 职务：县住建局总工程师 联系电话：18074397635 |  | 姓名：徐朝俊 职务：县农业银行老旧 小区改造配套基础设施 建设项目现场代表 联系电话：18974310282 |  |  |  |